| Plan de Coopération et d’Organisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence: GLCAFE005 | Version : 1.0 | Date : 29/01/2001 |
| Validé par : Anne BERNARD |  |  |
| Destinataires : Hervé DURAND |  |  |
| Remarques Ce document est une première version incomplète dans l’attente d’une description et d’une explication plus détaillée du contenu. |  |  |

# RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Sans Objet

# AMENDEMENTS

Classement (clt)	:	M = Majeur	m = mineur

| Amdt | Date | Pages à détruire | Pages à insérer | Motifs | Clt | Approbation DR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 19/01/01 | / | Toutes | Création du document |  |  |

# COMPOSITION

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES	2

AMENDEMENTS	3

COMPOSITION	4

PAGES EN VIGUEUR	5

LISTE DES DESTINATAIRES	6

BUT DU PCO	7

ABREVIATIONS	8

DEFINITIONS	10

SOMMAIRE	12

CHAPITRE I – ORGANISATION	14

CHAPITRE II – PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE	22

CHAPITRE III - PROCEDURES DU SYSTEME QUALITE	24

CHAPITRE IV – A COMPLETER  PAR FREDERIC FOURDRINIER	25

CHAPITRE IV – ANNEXES	26

# 0

# PAGES EN VIGUEUR

| N° de page | Edition | Amdt | Date | N° de page | Edition | Amdt | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# LISTE DES DESTINATAIRES

| Exemplaire N° | Destinataire | Observations |
| --- | --- | --- |
| N° 1 (Original) N° 2 | Hdu Anne Bernard | Document de référence |

Nota	:	0.                 font l'objet d'une diffusion non contrôlée.

# BUT DU PCO

Le présent document désigné "Plan de Coopération et d’Organisation" constitue et décrit l'organisation, les moyens, les procédures et les règles en vigueur au sein du groupe 10 de la promotion SIGL 2002 de l’EPITA.

Ce document est un référentiel conforme au référentiel PCO en cours ;

# ABREVIATIONS

## Abrévation diverses

AGL :	Atelier de Génie Logiciel

CR :		Compte rendu de réunion

CA :		Compte rendu d’avancement hebdomadaire

EPITA :	Ecole Pour l’Informatique et les Techniques Avancées

GLAO :	Génie Logiciel Assisté par Ordinateur

PCO :	Plan de Coopération et d’Organisation

POD :	Production Ou Document

SIGL :	Système d’Information et Génie Logiciel

CDP :	Chef De Projet

DDP :	Directeur De Projet

RQ :		Responsable Qualité

WM :		WebMestre

## Membres du groupe

Abe	:	Anne BERNARD	(12377)

Jgu	:	Julien GUISSET	(12048)

Lje	:	Laurent JEAN	(12108)

Gpe	:	Gilles PERROUIN	(12079)

Gma	:	Guennadi MASLOV	(12033)

## Corps professoral

Hdu	:	Hervé DURANT

Dca	:	Dominique CAMIER

GLAOprofs : l’ensemble des professeurs GLAO

# DEFINITIONS

SIGL :	C’est la spécialisation dans laquelle se déroule le projet GLAO, tous les membres du Groupe GL-Café en font partie sans exeption. Anciennement connue sous le nom de Génie Logiciel (GL).

Voir GLAO, GL-Café

GLAO :	C’est l’un des cours/projets les plus important de la spécialisation SIGL de l’EPITA. Son objectif principal est de former les futurs ingénieurs à la mise en place et à l’utilisation d’un AGL.

Voir AGL, SIGL

AGL :	L’AGL s’est l’ensemble des logiciels qui servent à manager, concevoir, réaliser, intégrer et tester un projet informatique. Dans le cadre du projet GLAO, les étudiant se constitue un AGL pour réaliser le Petit Projet.

Voir GLAO, Petit Projet

Petit Projet :	Projet qui sert de support à la formation GLAO. Il s’agit de réaliser une application de gestion des criminels et des crimes pour les polices européennes.

GL-Café :	Groupe 10 de la promotion SIGL 2002, composé de Abe, Jgu, Lje, Gpe, Gma et pour lequel le PCO s’applique.

Voir SIGL, PCO

POD :	Un POD est un document écrit ou un fichier code source. Son support media peut-être numérique (format word, mail, fichier texte) ou bien papier selon son utilisation. Un POD est dit « reçu » lorsqu’il a été remis par une personne du corps professoral GLAO. Un POD est dit « émis » lorsqu’il est une production du groupe à destinationaire extérieur (corps professoral par exemple).

Livrable :	Un livrable est un POD à rendu obligatoire à Hdu et ce selon le planning spécifié sur la page web GLAO http://www.perso.club-internet.fr/ffb/glao.

Voir POD

# SOMMAIRE

CHAPITRE I – ORGANISATION	14

1.1 Engagement du chef de projet	14

1.2 Rôles et responsabilités des différents membres de GL-Café	14

Les rôle extérieurs à GL Café	14

Le Directeur de Projet	14

Le Client	15

Le Consultant qualité	15

Les différents rôles à assumer par le groupe	15

Le chef de projet	15

Le responsable Qualité	16

Le Webmestre	16

Responsabilité collective au sein du groupe	16

Responsabilité à assurer un rôle	16

Un système de tournante	17

En parrallèle avec d’autres projets	17

1.3 Organigramme général	18

1.4 Description générale des installations et matériels	18

Locaux	18

Matériel	19

Logiciels	19

Sécurité	20

Sauvegardes	20

1.5 Domaine d'activité	20

1.6 Procédure de notification au responsable de spé. des évolutions des activités / matériels / implantation/personnel du groupe	21

1.7 Procédure d'amendement du PCO et des spécifications et des documents associés	21

CHAPITRE II – PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE	22

2.1 Procédure de rédaction et/ou d’enregistrement du Cahier des Charges	22

2.2 Données d’entrées de conception	22

2.3 Planification du projet	22

2.4 Instructions de travaux et méthode de concordance avec les instructions des Responsables de spé., y compris mise à jour à disposition du personnel	22

2.5 Procédure de conception	22

2.6 Respect du prgramme de conception	22

2.7 Documentation utilisée et renseignement de celle-ci	22

2.8 Correction des défauts découverts et notification de ces défauts	22

2.9 Procédure de mise en service	23

2.10 Gestion des systèmes informatisés d'enregistrement des travaux	23

2.11 Renvoi à des procédures de mise en œuvre spécifique	23

CHAPITRE III - PROCEDURES DU SYSTEME QUALITE	24

3.0 Généralités	24

3.1 Audit des procédures de mise en œuvre	24

3.2 Audit produits	24

3.3 Audit des procédures d'actions correctives	24

3.4 Personnel de l'Assurance Qualité	24

3.5 Qualification des contrôleurs	24

3.6 Qualification des membres de l’équipe projet.	24

CHAPITRE IV – A COMPLETER  PAR FREDERIC FOURDRINIER	25

CHAPITRE IV – ANNEXES	26

4.1 FORMULAIRES NON RENSEIGNES	26

4.2 FORMULAIRES RENSEIGNES	26

# CHAPITRE I – ORGANISATION

## 1.1 Engagement du chef de projet

Le chef de projet s’engage à vérifier que l’intégralité du présent PCO est établit en conformité avec le Référentiel PCO en cours.

Le chef de projet s’engage aussi à vérifier et approuver l’organisation du groupe et du projet, ainsi que les procédures mises en place.

Et enfin, le chef de projet s’engage à vérifier que les moyens mis en œuvre sont compatibles avec le projet.

Anne BERNARD

Chef de projet

## 1.2 Rôles et responsabilités des différents membres de GL-Café

### Les rôle extérieurs à GL Café

Trois rôles essentiels du projet GLAO sont assumé par le Corps Professoral

- Directeur de Projet (DDP)

- Le Client

- Le consultant qualité

### Le Directeur de Projet

Le DDP est assurés sur l’année par Hdu, intervenant désigné à GL Café.

Il a pour rôle de guider et de donner les orientations au projet et de superviser GL-Café par l’intermédiaire des Comptes-rendus d’Activité (CA) qui lui sont remis.

### Le Client

En parrallèle à son rôle de DDP, Hdu assume aussi le rôle du Client pour lequel GL-Café doit réaliser un produit sous la désignation de Petit Projet.

Il prendra se rôle durant les soutenances de GL-Café et lors des interviews utilisateurs.

### Le Consultant qualité

C’est Dca, professeur qualité qui est chargé de tenir ce rôle pour l’année.

Son objectif est d’aider à la mise en place d’une politique qualité au sein de GL-Café. Avec le DDP, il est garant de l’indépendance du système qualité et oriente le groupe dans ses choix en terme de qualité.

### Les différents rôles à assumer par le groupe

Pour mener à bien le projet GLAO, GL-Café distingue 3 rôles essentiels à tenir sur l’ensemble du projet :

- Chef de Projet (CDP)

- Responsable Qualité (RQ)

- Webmestre (WM)

CL Café est composé de 5 membres et 3 rôles seulement sont définis. Chacun devra travailler et participer à l’avancement du projet GLAO. Le fait de ne pas avoir de titre pour la période ne dispensera pas de travail.

Le but du PCO de GL-Café n’est pas d’enfermer ses membres dans des contraintes restrictives et inapplicables. Il doit permettre de mettre en place un système apte à assurer un comportement optimal en terme de qualité.

### Le chef de projet

Le CDP assume sur une période donnée la conduite du projet. Ses fonctions principales sont :

- veiller au suivi du planning et au respect des rendus

- l’assignation des taches entre les membres

- la coordination et la cohésion entre les membres du groupe

- La validation obligatoire de tous les livrable de la période en cours.

Mais font aussi partie de ses prérogatives :

- les communications exeptionnelles avec Hdu.

- la saisine des réunions exeptionnelles (par oposition au réunions régulières définie par la suite)

- la préparation de réunion de groupe

- La présentation, l’introduction et la conclusion des soutenances de GL-Café avec Hdu.

### Le responsable Qualité

Par opposition au CDP, qui est responsable du fond, le RQ se charge de contrôler la conformité des actions de GL-Café en termes de qualité.

Il garantit le respect du PCO et de ses procédures, ainsi que la capitalisation du travail fourni par les membres du groupe.

### Le Webmestre

Le WM est responsable du site web du groupe. Il assure la disposition des livrables sur le site www.gl-cafe.net pour la période. Il est responsable de la disponibilité du site et de ses évolutions.

### Responsabilité collective au sein du groupe

Tous les membres du groupe sont considérés solidairement responsable des actes commis par un des membres.

Il appartient à chacun de se tenir constamment au courant des agissements de chacun et des actions en cours. Et ce en particulier lorsqu’on a pas été assigné à un rôle précis sur une période.

### Responsabilité à assurer un rôle

Le fait que certains membres soient assigné à un rôle précis ne signifie pas qu’ils doivent assumer la réalisation de tous les tâches du domaine.

Ils sont responsables au sens qu’il doivent s’assurer que les procédures incombant à leur charge sont bien exécutées, qu’ils les accomplissent ou qu’ils en confient la réalisation.

### Un système de tournante

L’objectif de cette année en GLAO est de former chacun à la conduite de projet ainsi qu’à la constitution et l’utilisation d’un AGL. Il n’est donc pas question d’assigner au sein de GL-Café des rôles fixes à tenir sur l’ensemble de l’année.

Un système de tournante est mis en place pour que chacun puisse assurer, au moins une fois, un des rôles définis précédemment.

Le planning va suivre celui de la Conduite de Projet, l’année est définie en 6 périodes correspondant chacune à 5 semaines ouvrées (2 périodes GLAO = 1 période EPITA).

Tableau de la répartition des membres en fonction des périodes et des rôles

|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDP | Abe | Jgu | Lje | Gper | Gma | Abe |
| RQ | Jgu | Lje | Gper | Gma | Abe | Jgu |
| WM | Lje | Gper | Gma | Abe | Jgu | Lje |

### En parrallèle avec d’autres projets

La plus grosse difficulté que va rencontrer GL-Café cette année est d’arriver à mener de front les différents projets de SIGL. Heureusement le groupe est le même pour tous sauf pour le labSIE.

La répartition des rôle a donc été choisi identique pour tous les projets.

## 1.3 Organigramme général

Organigrame général de GL-Café pour le projet GLAO

## 1.4 Description générale des installations et matériels

### Locaux

GL-Café ne bénéficie pas de locaux qui lui soit propre. Il bénéficie de locaux partagés à l’EPITA dans les salles de cours et les salles machines, lorsque celles-ci sont libres.

Une partie des travaux se fera à domicile chez les membres de GL-Café.

### Matériel

Au niveau matériel, GL-Café s’appuye sur la salle machine 14 de l’EPITA, réservé aux élève des spécialisations SIGL, MMA (Multi-MédiA) et SCIA (Science Cognitive et Informatique Avancée).

Un parc de 30 stations PC avec disque sur rack est mis à disposition de 160 élèves.

Devant la pauvreté de ces moyens, GL-Café s’appuye fortement sur le matériel personnel de chacun de ces membres. 4 PC et 1 Apple dont 2 portable constitue le parc informatique propre de GL-Café.

De même les périphériques d’impression font partie du parc personnel des membres du groupe, l’EPITA ne mettant pas d’imprimante à disposition des élèves.

### Logiciels

Le groupe ne bénéficie pas de nombreuses licences logicielles. L’EPITA ne mettant pas de versions licenciées des logiciels usuels à la disposition de ses élèves, la pluspart des logiciels utilisés le seront sans licences. Bien entendu, dans la mesure du possible le groupe cherchera à éviter ce genre de pratiques.

Pour le traitement de texte GL-Café utilise Microsoft WORD 2000.

Pour ces slides et présentations Microsoft POWERPOINT 2000

Pour ces schémas Visio Corporation VISIO 2000.

Pour les mails Microsoft Outllook Express 5.5.

Pour l’échange de fichiers et travail de groupe un compte chez egroups.fr

Pour ce qui est des logiciels qui constitueront l’AGL de GL-Café, le groupe entend s’entendre avec les éditeurs pour que ceux-ci leur octroient des licenses gratuites limitées dans le temps, à des fins pédagogiques.

Les logiciels de l’AGL restent à définir. GL Café le groupe

### Sécurité

Il n’existe pas de contraintes de sécurité fortes sur le projet GLAO. GL-Café diffusera sans aucune limitation ses POD en version diffusable sur son site Internet.

Les versions de travail, internes à GL-Café ne seront en aucun cas diffusées ou communiquées à d’autres groupes. Tout manquement à cette règle entrainerait une sanction interne restant à définir selon la gravité de la diffusion.

Les livrables donnant lieu à une évaluation ne seront publiées sur le site  que quelques heures avant le rendu pour éviter toute copie ou plagiat.

### Sauvegardes

Il appartient au CDP de s’assurer que tous les POD en cours sont sauvegardés régulièrement, en plusieurs endroits et sur différent support média.

Une sauvegarde régulière du site devra être faite, surtout que celui-ci possède une copie de tous les POD.

## 1.5 Domaine d'activité

GL-Café exerce son activité dans le domaine du Génie Logiciel et des Systèmes d’Information. GL-Café doit concevoir, réaliser et mettre en œuvre le Système d’Information d’un client fictif joué par Hdu.

Il s’agit d’abord de concevoir le système et de mettre en place l’AGL correspondant, pour le réaliser avec un maximum de facilité et assuré une capitalisation de l’effort fournit par les membre du groupe.

Il faut réaliser le Petit Projet. Mais plus que la réalisation en elle-même, ce sont les moyens mis en œuvre pour parvenir au résultat qui seront jugés et sanctionnés.

## 1.6 Procédure de notification au responsable de spé. des évolutions des activités / matériels / implantation/personnel du groupe

Le principal moyen mis en œuvre pour communiquer avec Hdu et Dca est le site web du groupe à l’adresse www.gl-cafe.net . Ce site rassemble l’ensemble des POD émis et reçus par le groupe à un instant « t » du projet.

Régulièrement, tous les jeudis, le groupe est tenu d’envoyé un CA concernant ses actions en cours. Le CA prend la forme d’un e-mail formalisé sur le site GLAO.

Généralement on trouve un CA au format word en pièce jointe au fichier (celon le formalisme spécifié, pièce jointe signifie qu’il est sur disponible sur le site Internet en téléchargement).

Pour ce qui est des communication exeptionnelle entre GL-Café et Hdu, un envoi de mail selon le même formalisme est possible à chaque instant.

De même une partie du mail de Jeudi est prévue pour l’expression libre de GL-Café et pour faire part des remarques quand au déroulement du projet.

Il est donc aisé de notifié Hdu de toute modification ou évolution du présent document.

## 1.7 Procédure d'amendement du PCO et des spécifications et des documents associés

Il y a 2 manière de voir évoluer le PCO :

- Soit GL-Café, soumet de lui même une nouvelle version à Hdu ou à Dca.

- Soit la progression dans le projet GLAO impose des modifications.

Dans tous les cas on change de version de PCO, (version + 0.1 en cas d’amendement, version + 1 en cas de nouvelle édition), uniquement lorsque la nouvelle est entériné par Hdu ou Dca.

# CHAPITRE II – PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE

## 2.1 Procédure de rédaction et/ou d’enregistrement du Cahier des Charges

## 2.2 Données d’entrées de conception

## 2.3 Planification du projet

## 2.4 Instructions de travaux et méthode de concordance avec les instructions des Responsables de spé., y compris mise à jour à disposition du personnel

## 2.5 Procédure de conception

## 2.6 Respect du prgramme de conception

## 2.7 Documentation utilisée et renseignement de celle-ci

## 2.8 Correction des défauts découverts et notification de ces défauts

## 2.9 Procédure de mise en service

## 2.10 Gestion des systèmes informatisés d'enregistrement des travaux

## 2.11 Renvoi à des procédures de mise en œuvre spécifique

# CHAPITRE III - PROCEDURES DU SYSTEME QUALITE

## 3.0 Généralités

## 3.1 Audit des procédures de mise en œuvre

## 3.2 Audit produits

## 3.3 Audit des procédures d'actions correctives

## 3.4 Personnel de l'Assurance Qualité

## 3.5 Qualification des contrôleurs

## 3.6 Qualification des membres de l’équipe projet.

# CHAPITRE IV – A COMPLETER  PAR FREDERIC FOURDRINIER

# CHAPITRE IV – ANNEXES

## 4.1 FORMULAIRES NON RENSEIGNES

## 4.2 FORMULAIRES RENSEIGNES