| Plan de Coopération et d’Organisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence : 11PCO_02 | Version : 2 | Date : 09/02/2001 |
| Validé par : Anne Bernard |  |  |
| Destinataires : Dominique Camier et les intervenants GLAO |  |  |
| Remarques Ce document est en fait la charte qualité utilisée pour le cours de conduite de projet qui, plus complète sera aussi la base des versions futures du PCO. |  |  |

# Composition

Composition	2

Participants à ce document	3

Historique du document	4

Glossaire	5

Préliminaires	6

Sommaire	7

1.	Objectifs	9

2.	Conduite de Projet	9

3.	Documents techniques contractuels	21

4.	Gestion Documentaire	23

5.	Audits	23

6.	Anomalies et Actions corrective	24

7.	Gestion des versions et des configuration	25

# Participants à ce document

|  | Fonction | Email | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| Julien Guisset | Rédacteur | guisse_j@epita.fr | 0660808877 |

# Historique du document

| N° de version | Date | Auteur | Description des modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29/01/01 | Julien Guisset | Création |
| 2 | 09/02/01 | Julien Guisset |  |

# Glossaire

| Abréviation | Description |
| --- | --- |
| Abe | Anne Bernard |
| Jgu | Julien Guisset |
| Lje | Laurent Jean |
| Gpe | Gilles Perrouin |
| Gma | Guennadi Maslov |
| Cch | Christian Chevallier |
| Cfo | Christian Fourdrinier |
| CDP | Chef De Projet |
| DDP | Directeur De Proje |
| RQI | Responsable Qualité Interne |
| WM | Webmestre |
| EPITA | Ecole Pour l’Informatique et les Techniques Avancées |
| GL-Café | Groupe 10 de la promo 2002 SIGL |

# Préliminaires

Documents d’entrée :

- Le Plan de Développement du Projet (C. Chevallier)

- La norme IEEE-std-730 (guide d’élaboration d’un plan qualité projet)

Documents annexes :

- Cahier Des Charges du projet OESPL (C. Chevallier)

Documents Applicables :

Les Documents Techniques Contractuels (Voir 3 Documents techniques contractuels)

# Sommaire

1.	Objectifs	9

2.	Conduite de Projet	9

2.1.	Organisation	9

2.1.1.	La maîtrise d’ouvrage	9

2.1.2.	Le Responsable Qualité	10

2.1.3.	Les différents rôles à assumer par le groupe	10

2.1.4.	Le chef de projet	10

2.1.5.	Le responsable Qualité Interne	11

2.1.6.	Le Webmestre	11

2.1.7.	Responsabilité collective au sein du groupe	11

2.1.8.	Un système de tournante	11

2.1.9.	En parallèle avec d’autres projets	12

2.2.	Organigramme hiérarchique	12

2.3.	Organigramme fonctionnel	13

2.4.	Processus de développement	13

2.4.1.	Rappel des cycles et Phases du Processus de développement	13

2.5.	Moyens	15

2.5.1.	Ressources humaines	15

2.5.2.	Ressources Matérielles	15

2.5.3.	Matériel	15

2.6.	Planification, assignation des taches	16

2.6.1.	Assignation des Taches	16

2.6.2.	Planification	16

2.6.3.	Comptes-rendus d’activité	18

2.7.	Gestion et suivi de projet	18

2.7.1.	Réunions Internes hebdomadaires	18

2.7.2.	Réunions de suivi	19

2.7.3.	Revues de fin de phase	19

2.8.	Suivi Qualité interne	20

3.	Documents techniques contractuels	21

4.	Gestion Documentaire	23

4.1.	Normalisation	23

4.2.	Sauvegarde, Archivage	23

5.	Audits	23

5.1.	Audits Internes	23

5.2.	Audits Externes	24

6.	Anomalies et Actions corrective	24

7.	Gestion des versions et des configuration	25

7.1.	Documentation	25

7.2.	Configuration Logiciel et Matériel et évolution	25

# Objectifs

Les objectifs de ce document sont :

- maîtriser le processus de développement du projet Outil d’Evaluation et de Suivi d’un Projet  Logiciel.

- Assurer la qualité des résultats

- Garantir la satisfaction du client en se conformant à ses attentes et besoins

Il définit l’organisation interne du groupe, son mode de fonctionnement et de conduite de projet.

Il rappelle le Processus de Développement qui va être suivi pour le projet et les Documents Techniques Contractuels qui le jalonnent.

# Conduite de Projet

## Organisation

### La maîtrise d’ouvrage

Elle est assurée par les 2 professeurs de la Conduite de Projet :

- Christian Chevallier (Cch, chchevalier@europost.org)

- Christian Fourdrinier (Cfo, cfourdrinier@free.fr)

Ils joueront le rôle de Directeurs de Projet (DDP) et de Clients de GL-Café.

Leur rôle sera de présenter les actions majeures à conduire afin d’éviter ou de limiter les dérives dans la maîtrise d’œuvre menée par le Chef de Projet (CDP).

### Le Responsable Qualité

Conformément au Plan de Développement, ce rôle est aussi assuré par Cfo et Cch qui vérifieront au fur et à mesure des suivis que le groupe se conforme dans ses actions à sa Charte Qualité.

### Les différents rôles à assumer par le groupe

Pour mener à bien le projet CONDUITE DE PROJET, GL-Café distingue 3 rôles essentiels à tenir sur l’ensemble du projet :

- Chef de Projet (CDP)

- Responsable Qualité du groupe (RQ)

- Webmestre (WM)

CL Café est composé de 5 membres et 3 rôles fixes seulement sont définis.

Les autres auront leurs taches assignées selon les phases par le CDP et sont considérés comme analystes développeurs de la phase.

### Le chef de projet

Le CDP assume sur une période donnée la conduite du projet. Ses fonctions principales sont :

- veiller au suivi du planning et au respect des rendus

- l’assignation des taches entre les membres

- la coordination et la cohésion entre les membres du groupe

- La validation obligatoire de tous les livrables de la période en cours avant rendu.

Mais font aussi partie de ses prérogatives :

- les communications exceptionnelles avec Cfo ou Cch.

- la saisine des réunions exceptionnelles (par opposition au réunions régulières définies par la suite)

- la préparation de réunion de groupe

- La présentation, l’introduction et la conclusion des soutenances de GL-Café avec Cfo ou Cch.

### Le responsable Qualité Interne

Il garantit le respect de la Charte Qualité et de ses procédures, ainsi que la capitalisation du travail fourni par les membres du groupe.

Il doit éviter que Cfo ou Cch fassent des remarques sur la qualité des actions en cours.

### Le Webmestre

Le WM est responsable du site web du groupe : http://www.gl-cafe.net .

Il assure la disposition et l’archivage des livrables sur le site, ainsi que des différentes versions du projet.

Il est responsable de la disponibilité du site et de ses évolutions.

### Responsabilité collective au sein du groupe

Tous les membres du groupe sont considérés solidairement responsables des actes commis par un des membres.

Il appartient à chacun de se tenir constamment au courant des agissements de chacun et des actions en cours.

### Un système de tournante

Conformément au Plan de Développement, le projet est divisé en 3 Cycles (10 semaines par cycle) de 2 phases chacun.

A chacune de ces phases, les rôles changent, en particulier celui de chef de projet.

.

Un système de tournante est mis en place pour que chacun puisse assurer, au moins une fois, un des rôles définis précédemment.

|  | Cycle 1 |  | Cycle 2 |  | Cycle 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 6 |
| CDP | Abe | Jgu | Lje | Gper | Gma | Abe |
| RQI | Jgu | Lje | Gper | Gma | Abe | Jgu |
| WM | Lje | Gper | Gma | Abe | Jgu | Lje |

Tableau de la répartition des membres en fonction des phases et des rôles

### En parallèle avec d’autres projets

Pour arriver à mener de front les différents projets SIGL, le groupe et l’organisation pour chaque projet sont les mêmes.

## Organigramme hiérarchique

Organigramme hiérarchique de GL-Café

## Organigramme fonctionnel

Diagramme fonctionnel GL-Café

## Processus de développement

Le processus de développement se conforme au Plan de Développement fourni par les DDP.

Il a été élaboré à partir de la norme IEEE-std-1074 (inspirée du modèle de la CASCADE) définissant les processus du cycle de vie du logiciel, leur organisation et leurs inter dépendances.

### Rappel des cycles et Phases du Processus de développement

Voir page suivante.

| Cycles | Objectif | Phases | Objectif de phase | Documents Techniques Contractuels |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cycle 1 | Maquette | Phase 1 (4 semaines) | Organisation du Projet | Charte Qualité AGL préliminaire |
|  |  | Phase 2 (6 semaines) | Maquettage de l’IHM | AGL Démonstrateur Manuel Utilisateur |
| Cycle 2 | Prototype | Phase 3 (6 semaines) | Prototypage du produit | Dossier de programmation Prototype |
|  |  | Phase 4 (4 semaines) | Spécification du produit final | Spécification Technique du Besoin Plan de Validation final |
| Cycle 3 | Produit Final | Phase 5 (4 semaines) | Conception | Conception Préliminaire Conception détaillée |
|  |  | Phase 6 (6 semaines) | Codage et Tests | Produit final Comptes rendus des tests de validation Manuel Utilisateur final |

Tableau récapitulatif du processus de développement (source Plan de Développement).

La charte de Qualité s’applique à toutes les phases du Processus de Développement.

On trouvera plus de détails sur chacune des phases dans le Plan de Développement. L’objectif de GL-Café est de se conformer à ce plan de développement pour assurer que le produit final sera livré dans les temps, en répondant aux attentes du client.

## Moyens

### Ressources humaines

Les moyens humains de GL-Café se compose de 5 élèves ingénieurs en Informatique au compétences diverses et variées sur le plan technique.

Leurs compétences recouvrent les domaines suivants :

- Langage C

- Langage C++

- Langage Java

- HTML et Javascript

- Langage PHP

- Méthodes de modélisations Merise, UML, SADT

- Adaptabilité aux techniques informatique en général

GL-Café assure pour la réussite du projet la mise à disposition de ses moyens humains à raison de 15 heures minimum par semaine ouvrées comme défini dans le Plan de Développement.

### Ressources Matérielles

Locaux :

GL-Café ne bénéficie pas de locaux qui lui soient propres.

Il bénéficie de locaux partagés à l’EPITA dans les salles de cours et les salles machines.

Une partie des travaux se fera à domicile chez les membres de GL-Café.

### Matériel

Au niveau matériel, GL-Café bénéficie du Parc Informatique de l’EPITA et en particulier la salle machines 14.

Cette salle machine est réservée aux élèves des spécialisations SIGL, MMA (Multi-MédiA) et SCIA (Science Cognitive et Informatique Avancée).

Un parc de 30 stations PC avec disques durs sur rack est mis à disposition des élèves.

GL-Café s’appuie aussi fortement sur le matériel personnel de chacun de ses membres. 4 PC et 1 Apple dont 2 portables constituent le parc informatique propre de GL-Café.

De même les périphériques d’impression font partie du parc personnel des membres du groupe, l’EPITA ne mettant pas d’imprimantes à disposition des élèves.

GL-Café certifie que ce parc informatique lui permet de réaliser un projet de qualité répondant aux exigences du Cahier des Charges et du Plan de Développement.

## Planification, assignation des taches

### Assignation des Taches

Au début de chaque phase le CDP en titre définit les taches à réaliser sur la période à venir en fonction du Plan de Développement et des phases passées.

Il les présente lors de la première réunion hebdomadaire de la phase au groupe qui doit avoir préalablement pris connaissance des documents d’entrée de phase définis dans le Plan de Développement.

Selon les intérêts et les compétences de chacun les taches sont assignés entre les membres du groupe.

L’assignation est faite de la manière la plus équitable possible en considérant, pour chaque tache, la charge de travail estimée par le groupe.

### Planification

La planification régulière du Projet est un des passages obligé pour garantir le succès du projet.

La planification prévisionnelle est faite sous Microsoft MS-Project 2000 par le CDP après son assignation des taches pour la Phase.

Elle est mise à jour de façon hebdomadaire, généralement après la réunion hebdomadaire interne du groupe (grâce aux compte-rendus d’activité des membres, voir point suivant), pour signifier l’état d’avancement de la phase en cours.

Elle est divisée en 2 Parties :

- Un diagramme de Gantt

- Un tableau des charges consommées

Le diagramme de Gantt sert à visualiser les taches dans le temps et à organiser et coordonner le travail de l’équipe.

Le tableau des charges consommées permet de reporter par personne la charge de travail réelle effectuée en heure par tache.

Lors de la Planification par le CDP, une référence est assignée à chaque tache pour assurer un classement et un repérage facile des taches entre elles.

Une référence est de la forme :

- n° cycle

- n° phase

- initiales de la tache

Par exemple, la Tache récapitulative Maquettage de l’IHM du cycle 1 phase 2 aura pour référence 12MI.

Les sous-taches reprennent la référence de la Tache précédente dans l’arborescence des taches et y ajoutent, soit leurs initiales, soit un nombre correspondant à leur numéro de sous-tache.

Par exemple, la rédaction du Manuel Utilisateur, sous-tache du Maquettage de l’IHM cycle 1 phase 2 aura pour référence 12MIMU.

### Comptes-rendus d’activité

Chaque membre du groupe doit renseigner d’une semaine à l’autre un compte-rendu d’activité qui permet de pointer les heures de travail effectuées sur les taches en cours.

A chaque réunion hebdomadaire, le CDP récupère les comptes rendus d’activité. Il peut ainsi établir le tableau des charges consommées et confronter la réalité à son prévisionnel.

Même si le ce système est faillible quant à la charge de travail exacte supportée par chacun, il permet, au maître d’ouvrage, lorsqu’il consulte le planning du CDP en suivi, d’évaluer la charge de travail que représente le projet pour le groupe.

## Gestion et suivi de projet

A chaque phase, un certain nombre de taches sont nécessaires et obligatoires pour assurer le suivi et la bonne mise en œuvre du Projet.

Elles apparaissent sur le Planning de Phase comme sous-taches de la tache récapitulative Gestion de Projet.

### Réunions Internes hebdomadaires

Elles sont faites tous les Mardis, après le suivi de Projet du Vendredi ou Lundi précédent en Conduite de Projet.

Elles sont relativement informelles et n’ont pas de durée définie, généralement 1 heure ou un peu plus pour être efficace.

L’ordre du jour est défini par le CDP qui avertit les membres du groupe par e-mail la veille.

Généralement l’ordre du jour sera l’état d’avancement dans le Projet et les nouvelles orientations à prendre d’après les remarques formulées par le DDP.

Ces réunions donnent lieu à des comptes rendus.

Il n’y a pas de rédacteur défini pour établir les comptes-rendus. Ils tournent d’une semaine à l’autre selon les disponibilités des membres du groupe et une tournante informelle.

Dés le lendemain des réunions (le mercredi sauf exception), les comptes-rendus sont mis en ligne par le WM.

### Réunions de suivi

Leurs dates,  horaires et durées sont définis au début de chaque phase par les DDP.

Elles sont beaucoup plus formalisées que les réunions internes puisqu’elles se déroulent face au DDP. Leur formalisme est détaillé dans le Plan de Développement.

Elles se déroulent en 2 temps :

- Présentation de l’avancement du projet (20 min)

- Questions/Réponses (10 min)

Les réunions de suivi permettent au maître d’ouvrage de se faire une idée sur le bon avancement du projet. Le planning de phase mis à jour et les livrables en cours de rédaction lui sont amenés.

S’il constate des dérives ou des anomalies par rapport au planning contractuel alors le DDP peut imposer des actions correctives et permettre au groupe de redresser la barre.

Ces réunions permettent aussi au groupe de faire éclaircir certains points de la phase en cour qui n’auraient pas bien été saisis.

Avant les réunions de suivi, le groupe doit :

- préparer les livrables nécessaires (Planning et charges consommées en cours, documents techniques contractuels en travaux).

- Les membres doivent faire part au CDP des points à faire détailler par le DDP.

- Le CDP doit finalement communiquer aux autres membres le plan qu’il suivra lors de la première partie de la réunion et indiquer quand il fera intervenir un autre membre du groupe.

### Revues de fin de phase

Leurs dates,  horaires et durées sont définis au début de chaque phase par les DDP.

Elles sont très formalisées. Leur formalisme est détaillé dans le Plan de Développement.

Les revues de fin de phase sont des étapes clefs dans l’avancement du Projet.

Le groupe présente au maître d’ouvrage les documents techniques contractuels de la phase écoulée et les lui remet.

Le CDP fait le bilan de la phase au niveau management et humain, et fait part des difficultés rencontrées dans la phase.

Les revues de fin de phase sont particulièrement importantes car elles sanctionnent la maîtrise d’œuvre sur la phase écoulée. Elles imposent au groupe de tenir les délais imposés par le Plan de développement.

Avant une réunion de fin de phase :

- Le CDP doit préparer le plan de la présentation.

- Les membres du groupe doivent préparer les transparents correspondants aux documents techniques contractuels sur lesquels ils ont travaillés.

- Le groupe répétera une fois le jour même la revue pour assurer la qualité de la présentation.

## Suivi Qualité interne

Tous les Jeudi, le groupe se réunit à un horaire et pour une durée définie la veille par e-mail pour assurer un suivi qualité du projet. Elle peut être très courte ou durer au maximum 2 heures (en cas de brainstorming).

L’animateur est le responsable qualité du groupe qui présente son avis sur l’avancement dans le planning et le respect de la charte qualité par le groupe dans son travail.

Cette réunion à pour objectifs :

- Formuler des remarques quant au respect de la charte qualité

- confirmer les procédures et le mode de fonctionnement du groupe et vise à les améliorer. Chacun peut suggérer et proposer des amendements à la charte qualité.

- Faire un bilan informel des travaux en cours

Elle apparaît dans la planification sous la tache récapitulative Qualité.

# Documents techniques contractuels

Un certain nombre de documents techniques contractuels seront produits au long de l’année comme défini au 2.4 Processus de développement.

Ils forment l’ensemble minimal de livrables à fournir pour assurer que le projet ira au bout et correspondra aux attentes du client.

Voir page suivante.

| Phase | Document technique Contractuel | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Charte Qualité | Permet de maîtrise le processus de développement et d’assurer la qualité des résultats. |
| 1 | AGL préliminaire | La définition « préliminaire » de l’Atelier de génie Logiciel Utilisé |
| 2 | AGL | La définition « finale » de l’Atelier de Génie Logiciel Utilisé |
| 2 | Démonstrateur | La maquette de l’Interface Homme Machine qui permet de vérifier l’emploi opérationnel du produit final. |
| 2 | Manuel Utilisateur Démonstrateur | Décrit l’utilisation de la maquette |
| 3 | Dossier de programmation | Définit les règles de programmation à utiliser pour le produit final. |
| 3 | Prototype | Permet de démontrer la faisabilité du produit final. |
| 4 | Spécification Technique du Besoin | Etablit de manière précise et en intégrant les données précédentes les spécifications exactes du produit final. |
| 4 | Plan de Validation final | Etablit les scénarios de tests qu’il faudra effectuer pour assurer que le produit final corresponde aux spécifications techniques |
| 5 | Conception Préliminaire | Décrit l’architecture du produit final, les interfaces entre les constituants, l’allocation des fonctionnalités dans les constituants physique |
| 5 | Conception détaillée | Décrit de façon statique et dynamique les fonctions (IHM, communication, traitement) et les données ; |
| 6 | Produit final | Conforme au attentes du client |
| 6 | Comptes rendus des tests de validation | Assure que le produit final répond bien au attente du client. |
| 6 | Manuel Utilisateur final | Décrit l’utilisation du produit final |

Liste des Documents Techniques Contractuels (source Plan de Développement)

# Gestion Documentaire

## Normalisation

Les documents produits par GL-Café sont conformes aux spécifications contenues dans le document Gestion Documentaire réalisé pour le projet de GLAO (ref : gd050201_00).

Le système de référence change, il est conforme à celui défini au 2.6 Planification, assignation des taches.

## Sauvegarde, Archivage

Tous les Documents Techniques Contractuels sont imprimés en 2 exemplaires :

- 1 exemplaire remis à la maîtrise d’ouvrage en revue de fin de phase

- 1 exemplaire conservé par les CDP successifs et archivé dans un classeur

De plus un exemplaire numérique est disponible, après rendu, sur le site Internet du groupe www.gl-cafe.net .

A la demande de la maîtrise d’ouvrage, GL-Café peut remettre une copie d’un Document Technique Contractuel ayant déjà fait l’objet d’un rendu.

# Audits

## Audits Internes

Sans Objet., le groupe ne prévoit pas d’audits internes lors du processus de développement.

## Audits Externes

GL-Café s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires (humains et techniques) pour répondre à une demande d’audit formulée par la maitrise d’ouvrage.

Il appartiendra dans ce cas au DDP de spécifier et détailler la démarche à mettre en œuvre.

# Anomalies et Actions corrective

Les réunions internes, le réunion qualité et surtout les réunions de suivi avec le maître d’ouvrage constituent les moyens mis en œuvre pour détecter les Anomalies (retard de planning, mauvaises orientations et dérives).

Le CDP doit essayer de détecter les anomalies lors des réunions internes avant qu’elles ne deviennent critiques pour l’avancement dans le Processus de développement. Il est aidé en cela par le responsable qualité de la phase.

Pour détecter les anomalies, le CDP veille particulièrement à

- Récupérer les comptes rendus d’activité de son groupe pour avoir une vue globale de la maîtrise d’œuvre.

- Evaluer la cohésion et la dynamique du groupe

C’est le DDP qui impose en dernier recours, lorsqu’il les détecte en réunion de suivi, la mise en place d’actions correctives au groupe, face à d’éventuelles anomalies.

# Gestion des versions et des configuration

## Documentation

Le système versionnage de la documentation se fait conformément au document GLAO Gestion de Documentation déjà cité (ref : gd050201_00).

Pour obtenir la référence d’un document, on rajoute le numéro de version à la référence de la Tache.

Exemple : le Manuel Utilisateur, issu de la sous-tache du Maquettage de l’IHM cycle 1 phase 2 aura pour référence 12MIMU_01 dans sa première version.

## Configuration Logiciel et Matérielle, Evolution

L’utilisation d’un OGL de configuration va permettre de gérer les différentes architectures logicielles et matérielles qui seront utilisées pendant le processus de développement.

Toute les versions et leurs documentations correspondantes seront conservées pour permettre de revenir à des configurations antérieures en cas de nécessité (mauvais choix techniques par exemple) .

Cette politique sera détaillée dans le document contractuel « AGL » (voir 3 Documents techniques contractuels), au niveau du choix de l’OGL de configuration.