| Compte-rendu de la réunion du 01/05/2001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence : CR010501_010 | Version : 1 | Date : 01/05/2001 |
| Validé par : Laurent JEAN |  |  |
| Destinataires : C. Chevallier et C. Fourdrinier |  |  |
| Remarques |  |  |
| OESPL |  |  |

Table des Matières

Participants	2

Ordre du jour	2

1	Déroulement de la réunion	3

1.1.	Etat d’avancement de l’OESPL	3

1.2.	Décisions	3

# Participants

Présents :

- Anne BERNARD

- Julien GUISSET

- Laurent JEAN

- Gilles PERROUIN

Excusés :

- Sans Objet

Absents :

- Sans Objet

# Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- Etat d’avancement de l’OESPL,

- Décisions.

# Déroulement de la réunion

## Etat d’avancement de l’OESPL

Une première ébauche du dossier de conception préliminaire a été produite lors du premier suivi du 30/04/01. De même qu’une première ébauche du dossier de programmation. Le POD Fenêtre de l’IHM sera finalisé pour le suivi  numéro 2 du 07/05/01.

Mise en place d’un SGBD Oracle 8i, sous un Linux.

## Décisions

IHM

Jgu définira l’arborescence organisationnelle (POD Fenêtres de l’IHM)

CONCEPTION PRELIMINAIRE

Continuation de l’étude de la description des structures (par Abe),

Continuation de l’étude des interfaces (par Abe et Gpe)

Description de la configuration informatique (par Jgu)

QUALITE

Dossier de programmation (par Lje)

GESTION DE PROJET

Mise à jour de l'organigramme des tâches (par Lje)

Formalisme de fiches de tâches telles qu’elles avaient été précisées lors de la phase2 (par Jgu).