| Compte-rendu de la réunion du 03/07/01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence : CR_010703 | Version : 1.0 | Date : 04/07/2001 |
| Validé par : Gilles PERROUIN |  |  |
| Destinataires : Hervé DURAND |  |  |
| Remarques |  |  |

- Table des Matières

2.	Participants	2

3.	Ordre du jour	2

4.	Déroulement de la réunion	3

4.1.	Point 1	3

4.2.	Point 2	3

4.3.	Point 3	3

5.	Plan d’actions	3

6.	Prochaine échéance	3

# Participants

Présents :

- Anne Bernard

- Laurent Jean

- Gilles PERROUIN

Excusés :

Absents :

- Julien Guisset

# Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- GLAO

- GDP

- ACO

# Déroulement de la réunion

## GLAO

Le référentiel commence à prendre forme :

- La partie IHM en HTML est développée par Julien

- La partie gestion via la servlet est développée par Gilles

Julien a commencé a réfléchir sur les slides mais ceux-ci dépendent beaucoup de notre avancement technique sur le référentiel notamment.

## GDP

La réunion avec les directeurs de projets M. Chevallier et M : Fourdrinier a fait apparaître les points suivants :

- Les explications au niveau des choix de l’AGL n’étaient pas soutenues par des preuves suffisemment objectives.

- Le Manuel Utilisateur (MU) n’était pas suffisamment détaillé fonctionnellement et aussi au niveau des vues d’écrans. Il faudrait donc bien tenir compte des remarques émises afin d’éeviter de ré-intégrer des choses de mauvaise qualité dans la STB.

- La phase 4 ; même si elle n’est pas technique est primordiale pour éviter d’éprouver de grosses difficultés par la suite

## ACO

Laurent a réussi à installer les moteurs de servlets/jsp tomcat/apache. Il travaille sur la partie IHM du produit à l’aide de pages JSP.

# Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle | Resultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLCAFE025 | C | 28/06/01 | Gilles PERROUIN | 02/07/01 | 04/07/01 | Servlet : communication avec un programme externe |  |
| GLCAFE026 | O | 04/07/01 | Julien Guisset | 05/07/01 |  | IHM référentiel |  |
| GLCAFE027 | O | 04/07/01 | Gilles PERROUIN | 06/07/01 |  | Servlet : gestion des sessions |  |

Référrence :  NOM pour le nom du groupe, nnn pour le numéro de l'action.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

# Prochaine échéance

Le Lundi 09 juillet 2001