| Compte-rendu de la réunion du 06/02/2001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence : CR_060201_003 | Version : 1.0 | Date : 31/01/2001 |
| Validé par : Anne BERNARD |  |  |
| Destinataires : Hervé DURAND et Christian Chevalier |  |  |
| Remarques |  |  |

Table des Matières

Participants	2

Ordre du jour	2

Déroulement de la réunion	3

1.1.	Décisions après le suivi GLAO du 05/02/01	3

1.2.	Conduite de proje	4

Plan d’actions	5

Prochaine échéance	5

# Participants

Présents :

- Anne BERNARD

- Julien GUISSET

- Laurent JEAN

- Gilles PERROUIN

Excusés :

- Sans objet

Absents :

- Guennadi MASLOV

# Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- Décisions après les rendus GLAO du 05/02/2001

- Décisions après le suivi Conduite de Projet du 05/02/2001

# Déroulement de la réunion

## Décisions après le suivi GLAO du 05/02/01

GL-CAFE006 : GLOSSAIRE

- Compléter le Glossaire avec les termes vus en cour

GL-CAFE004 : ETAT DE L’ART DES AGL

- Choisir l’AGL préliminaire pour jeudi 08/02/01.

GLCAFE005 : PCO

- Poursuite de l’action

- Finalisation pour le prochain rendu

GL-CAFE007 : GESTION DOCUMENTAIRE

- Poursuite de l’action

- Finalisation pour le prochain rendu

GL-CAFE008 : PLANNING

- Poursuite de l’action

- Introduire un tableau des charges

- Finalisation pour le prochain rendu

GL-CAFE009 : PANORAMA DES METHODES

- Accentuer le Lien avec l’Etat de l’Art AGL

- Penser aux autre méthodes que celles de conception

- Finalisation pour le prochain rendu

GL-CAFE010 : Inventaire de Anomalie et Incidents

- Nouvelle Action

- Responsable Jgu

- Définition des Anomalies et Incidents et du système de réaction face à eux.

- Fiche type Anomalie/Incident

## Conduite de proje

- Rectifier le tir en fonction selon les remarques faite lors du suivi

CHARTE QUALITE

- Accès plus sur les moyens mis œuvre

- S’éloigner du PCO de GLAO

PLANNIFICATION ET MAITRISE D’ŒUVRE

- Refaire un planning rétroactif selon le modèle récupéré pendant le suivi

CHOIX AGL

- Faire un tableau comparatif des OGL par catégorie

- Penser à s’enquérir des références des OGL

# Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle | Resultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL-CAFE 001 | C | 16/01/01 | GL-CAFE | 16/01/01 | 16/01/01 | Choix du nom | GL-CAFE |
| GL-CAFE 002 | C | 16/01/01 | GL-CAFE | 25/01/01 | 23/01/01 | Choix du logo | Voir site Web |
| GL-CAFE 003 | O | 16/01/01 | Lje | 25/01/01 | 25/01/01 | Création du site Web initial | Voir site Web |
| GL-CAFE 004 | O | 19/01/01 | Gpe | - | - | Recherche Etat de l’art |  |
| GL-CAFE 005 | O | 23/01/01 | Jgu | - | - | PCO |  |
| GL-CAFE 006 | O | 23/01/01 | Abe | - | - | Glossaire |  |
| GL-CAFE 007 | O | 30/01/01 | Jgu | - | - | Gestion Documentaire |  |
| GL-CAFE 008 | O | 30/01/01 | Abe | - | - | Planning |  |
| GL-CAFE 009 | O | 30/01/01 | Lje | - | - | Panorama des méthodes |  |
| GL-CAFE010 | O | 06/02/01 | Jgu | - | - | Inventaire Anomalie Incidents |  |

Référrence :  NOM pour le nom du groupe, nnn pour le numéro de l'action.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

Les actions en gras sont nouvelles.

# Prochaine échéance

Prochaine réunion prévue pour le mardi 13 février 2001.