| Compte-rendu de la réunion du 30/01/2001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence : CR_300101_002 | Version : 1.0 | Date : 31/01/2001 |
| Validé par : Anne BERNARD |  |  |
| Destinataires : Hervé DURAND |  |  |
| Remarques |  |  |

Table des Matières

Participants	2

Ordre du jour	2

Déroulement de la réunion	3

1.1.	Bilan d’après rendu GLAO du 29/01/2001	3

1.2.	Nouvelles Orientations	3

1.3.	Avancement du site Web	4

1.4.	Répartition des membres vis à vis des exposés et du laboSIE	5

1.5.	Mise en place du fonctionnement interne du groupe	5

1.6.	Analyse du planning en GLAO et conduite de projet	5

Plan d’actions	5

Prochaine échéance	6

# Participants

Présents :

- Anne BERNARD

- Julien GUISSET

- Laurent JEAN

- Gilles PERROUIN

Excusés :

- Sans objet

Absents :

- Guennadi MASLOV

# Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- Bilan après les rendus GLAO du 29/01/2001

- Nouvelles orientations

- Conduite de projet

# Déroulement de la réunion

## Bilan d’après rendu GLAO du 29/01/2001

GL-CAFE006 : GLOSSAIRE

- Chaque POD a son glossaire des termes qui lui sont propres.

- Le Glossaire Unifié, est l’union de tous les glossaires de chacun des autres POD GL-Café.

- Le Glossaire Unifié constitue une annexe séparé au PCO.

GL-CAFE004 : ETAT DE L’ART DES AGL

- Il faut revoir la typologie des AGL en détaillant pour chaque catégorie d’OGL

- Pour chacun des OGL  recensés détailler les flux entrants et sortants et noter le distributeur.

- Commencer à noter les interfaces possibles entre les différents OGL

GLCAFE005 : PCO

- Un style moins littéraire doit être utilisé.

- Détailler gestion documentaire

- Mettre en place un planning microscopique du projet.

## Nouvelles Orientations

GL-CAFE006 : GLOSSAIRE

- Le Glossaire est non-prioritaire pour l’instant

- Il se constitue d’après et après les autres POD.

- Une nouvelle version sera constitué juste avant le prochain rendu.

- Changement de responsable pour ce POD : Abe remplace Jgu.

GL-CAFE004 : ETAT DE L’ART DES AGL

- Commencer à ébaucher notre AGL au fur et à mesure en repérant les OGL intéressants

- Gpe continue à mener l’action.

GLCAFE005 : PCO

- Amélioration du contenu actuel

- Révision du style de langue vers un style simple et technique

- Création d’une annexe au PCO : le POD GESTION DOCUMENTAIRE

- Création de l’action associé GL-CAFE007 - GESTION DOCUMENTAIRE

- Création d’une annexe au PCO : le POD PLANNING

- Création de l’action associé GLCAFE008 – PLANNING

- Jgu continue à mener l’action

GL-CAFE007 : GESTION DOCUMENTAIRE

- Nouvelle action

- Menée par Jgu

- Document qui explique le cycle de vie de tous les POD sauf PCO.

GL-CAFE008 : PLANNING

- Nouvelle action

- Menée par Abe

- Document qui contient le planning macroscopique annuel

- Auquel est ajouté par le CDP, au début de chaque période le planning détaillé de la période à venir

- Et qui contient le planning d’une semaine avec le réunion et les heures de travail fixes.

GL-CAFE009 : PANORAMA DES METHODES

- Nouvelle action

- Menée par Lje et Gma

- POD correspondant à l’Etat de l’art des AGL mais au niveau des méthodes de conceptions

# Conduite de projet

Le rendu de lundi prochain 05/01/2001 constitue l’équivqlent du PCO.

Le travail de GLAO servira de base à ce rendu.

# Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle | Resultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL-CAFE 001 | C | 16/01/01 | GL-CAFE | 16/01/01 | 16/01/01 | Choix du nom | GL-CAFE |
| GL-CAFE 002 | C | 16/01/01 | GL-CAFE | 25/01/01 | 23/01/01 | Choix du logo | Voir site Web |
| GL-CAFE 003 | O | 16/01/01 | Lje | 25/01/01 | 25/01/01 | Création du site Web initial | Voir site Web |
| GL-CAFE 004 | O | 19/01/01 | Gpe | - | - | Recherche Etat de l’art |  |
| GL-CAFE 005 | O | 23/01/01 | Jgu | - | - | PCO |  |
| GL-CAFE 006 | O | 23/01/01 | Abe | - | - | Glossaire |  |
| GL-CAFE 007 | O | 30/01/01 | Jgu | - | - | Gestion Documentaire |  |
| GL-CAFE 008 | O | 30/01/01 | Abe | - | - | Planning |  |
| GL-CAFE 009 | O | 30/01/01 | Lje - Gma | - | - | Panorama des méthodes |  |

Référrence :  NOM pour le nom du groupe, nnn pour le numéro de l'action.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

Les actions en gras sont nouvelles.

# Prochaine échéance

Prochaine réunion prévue pour le mardi 30 Janvier 2001.