| Compte-rendu de la réunion du 06/03/2001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence : CR060301_006 | Version : 1 | Date : 07/03/2001 |
| Validé par : Anne BERNARD |  |  |
| Destinataires : Hervé DURAND |  |  |
| Remarques |  |  |

Table des Matières

Participants	2

Ordre du jour	2

1	Déroulement de la réunion	3

1.1.	Cohésion du groupe et nouvelles directives	3

1.2.	Taches et Planning à venir pour la GLAO	3

1.2.1.	GL CAFE 0013 : Rendus (temps estimé 2h30)	3

1.2.2.	GL CAFE 0014 : Synthèse AGL/Méthodes	3

1.2.3.	GL CAFE 0016 : Préparation Soutenance	4

1.2.4.	GL CAFE 0017 : Soutenance en Anglais	4

1.2.5.	GLCAFE 0018 : ESSAI OGL outil de réalisation et CVS	4

1.2.6.	GL-CAFE 0005 : PCO	4

1.2.7.	GL CAFE 0006 : Glossaire	5

2	Plan d’actions	5

# Participants

Présents :

- Anne BERNARD

- Julien GUISSET

- Laurent JEAN

- Gilles PERROUIN

Excusés :

- Sans objet

Absents :

- Guennadi MASLOV

# Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- Cohésion du groupe et nouvelles directives

- Taches et Planning à venir pour la GLAO

# Déroulement de la réunion

## Cohésion du groupe et nouvelles directives

A la suite du suivi du Lundi 05/03/2001, de la mise à jour du problème dans le groupe concernant Guennadi (mis à l’écart et ne participant pas à l’avancement du projet), il a été décidé avec Hervé Durand :

- Le groupe devra mettre en œuvre les moyens qui permettront à Hervé de contrôler le travail de chacun et en particulier celui de Guennadi.

- Les Comptes-rendus de réunions devront être envoyés à Hervé Durand.

- La répartition devra être extrêmement précise et Guennadi ne devra pas être tenu à l’écart et exempt de travail.

- Le suivi du travail de chacun devra être aussi précis que possible pour qu’Hervé puisse juger de l’état de la situation dans le groupe d’une semaine à l’autre.

- Julien, Anne, Laurent et Gilles devront faire un effort pour ne plus marginaliser Guennadi.

- Julien devra laisser tous les membres s’exprimer lors des suivis.

- Guennadi devra faire une effort pour s’intégrer et ne pas se renfermer sur lui même.

## Taches et Planning à venir pour la GLAO

### GL CAFE 0013 : Rendus (temps estimé 2h30)

- Nouvelle action

- Lje responsable

- Vérifier une dernière fois la cohérence (1h Gpe et 1h Lje)

- Rendre l’Etat de l’Art des AGL à Grégoire Me 07/03/01 (30 min Gpe)

- Rendre Le Panorama des Methodes à Alain Me 07/03/01 (30 min Lje)

- Rendre Le PCO v4 à Frédéric le Lu 20/03/01 (30 min Jgu)

### GL CAFE 0014 : Synthèse AGL/Méthodes

- Nouvelle Action

- Gpe responsable

- Etablir un document croisant les information de l’« Etat de l’art des AGL » et du « Panorama des méthodes ».

- Temps estimé 2h Gpe, 2h Lje et 1h Jgu

#### GL CAFE 0015 : Récupération OGL

- Nouvelle Action

- Lje responsable

- Récupérer tous les OGL choisis par le groupe en se consignant aux directives GLAO

- Temps estimé 5h Lje

### GL CAFE 0016 : Préparation Soutenance

- Nouvelle Action

- Abe responsable

- Préparer la soutenance du groupe pour le Lundi 19/03/01 en français et mauvais anglais

- Temps estimé 4h Abe, 2h Jgu

### GL CAFE 0017 : Soutenance en Anglais

- Nouvelle Action

- Lje Responsable

- Corriger la soutenance GL CAFE 0016 en bon anglais

- S’entraîner à la soutenance

- Lje 4h, Abe 2h, Jgu 2h, Gpe 2h, Gma 2h

### GLCAFE 0018 : ESSAI OGL outil de réalisation et CVS

- Nouvelle Action

- Gma responsable

- Essayer un outil de réalisation et mettre en place CVS pour permettre un travail réseau

- Permettre d’établir dans quelle mesure CVS pourra s’interfacer avec le futur référentiel

- Temps estimé 16h Gma, 4h Jgu

### GL-CAFE 0005 : PCO

- Responsible Jgu

- Reprendre le PCO v4 et documents associés en orientant les modification vers le client

- Temps estimé 8h Jgu, 4h Abe

### GL CAFE 0006 : Glossaire

- Responsable Abe

- Mise à jour Glossaire

- Temps estimé 2h Abe

# Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle | Resultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL-CAFE 005 | O | 23/01/01 | Jgu | 06/03/01 | 19/03/01 | PCO |  |
| GL-CAFE 006 | O | 23/01/01 | Abe | - | - | Glossaire |  |
| GL-CAFE 014 | O | 06/03/01 | Gpe | 19/03/01 |  | Synthèse AGL/Méthodes |  |
| GL-CAFE 015 | O | 06/03/01 | Lje | 19/03/01 |  | Récupération OGL |  |
| GL-CAFE 016 | O | 06/03/01 | Abe | 19/03/01 |  | Préparation Soutenance |  |
| GL-CAFE 017 | O | 06/03/01 | Lje | 19/03/01 |  | Soutenance en Anglais |  |
| GL-CAFE 018 | O | 06/03/01 | Gma | 19/03/01 |  | ESSAI OGL outil de réalisation et CVS |  |

Référrence :  NOM pour le nom du groupe, nnn pour le numéro de l'action.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

Les actions en gras sont nouvelles.

Prochaine réunion prévue pour le mardi 13 mars 2001.