| Compte-rendu de la réunion du 13/02/2001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence : CR_130201_04 | Version : 1.0 | Date : 14/02/2001 |
| Validé par : Julien GUISSET |  |  |
| Destinataires : Hervé DURAND |  |  |
| Remarques Le chef de projet actuel (Jgu) étant excusé à cette réunion, cette dernière fût présidée par l’ancien chef de projet (Abe). |  |  |

- Table des Matières

2.	Participants	2

3.	Ordre du jour	2

4.	Déroulement de la réunion	2

4.1.	Décisions après les rendus GLAO du 05/02/2001 et du 12/02/2001	2

5.	Plan d’actions	3

6.	Prochaine échéance	3

# Participants

Présents :

- Anne BERNARD

- Laurent JEAN

- Gilles PERROUIN

- Guennadi MASLOV (1 heure de retard)

Excusés :

- Julien GUISSET

Absents :

- Sans objet

# Ordre du jour

Le sujet suivant était inscrit à l’ordre du jour :

- Décision après les rendus GLAO du 05/02/2001 et du 12/02/2001

# Déroulement de la réunion

## Décisions après les rendus GLAO du 05/02/2001 et du 12/02/2001

GL-CAFE006 : GLOSSAIRE

- Compléter le Glossaire avec les termes vus en cours

GL-CAFE007 : GESTION DOCUMENTAIRE

- Poursuite de l’action

- Finalisation pour le prochain rendu

GL-CAFE010 : INVENTAIRE DE ANOMALIES ET INCIDENTS

- Poursuite de l’action

- Finalisation pour le prochain rendu

GL-CAFE009 : PANORAMA DES METHODES

- Rajouter les OGL

- Finalisation pour le prochain rendu

GL-CAFE008 : PLANNING

- Poursuite de l’action

- Changement de responsable

- Menée par Jgu

- Tableau des charges pour la période à venir

GL-CAFE005 : PCO

- Poursuite de l’action

- Changement de responsable

- Menée par Abe

- Finalisation pour le prochain rendu

GL-CAFE011 : CHOIX DES OUTILS POUR L’AGL D’ENTREPRISE

- Nouvelle action

- Responsable Gpe

- Choix final des outils

- Explication de ce choix

# Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle | Resultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL-CAFE 001 | C | 16/01/01 | GL-CAFE | 16/01/01 | 16/01/01 | Choix du nom | GL-CAFE |
| GL-CAFE 002 | C | 16/01/01 | GL-CAFE | 25/01/01 | 23/01/01 | Choix du logo | Voir site Web |
| GL-CAFE 003 | O | 16/01/01 | Gpe | 25/01/01 | 25/01/01 | Création du site Web initial | Voir site Web |
| GL-CAFE 004 | C | 19/01/01 | Gpe | - | - | Recherche Etat de l’art | Voir site Web |
| GL-CAFE 005 | O | 23/01/01 | Abe | - | - | PCO |  |
| GL-CAFE 006 | O | 23/01/01 | Abe | - | - | Glossaire |  |
| GL-CAFE 007 | O | 30/01/01 | Jgu | - | - | Gestion Documentaire |  |
| GL-CAFE 008 | O | 30/01/01 | Jgu | - | - | Planning |  |
| GL-CAFE 009 | O | 30/01/01 | Lje - Gma | - | - | Panorama des méthodes |  |
| GL-CAFÉ 010 | O | 06/02/01 | Jgu | - | - | Inventaire Anomalie Incidents |  |
| GL-CAFÉ 011 | O | 13/02/01 | Gpe | - | - | Choix des outils pour l’AGL d’entreprise |  |

Référrence :  NOM pour le nom du groupe, nnn pour le numéro de l'action.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

# Prochaine échéance

Prochaine réunion prévue pour le mardi 20 février 2001.