| Compte-rendu de la réunion du 13/03/2001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence : CR130301_007 | Version : 1 | Date : 14/03/2001 |
| Validé par : Anne BERNARD |  |  |
| Destinataires : Hervé DURAND |  |  |
| Remarques |  |  |

Table des Matières

Participants	2

Ordre du jour	2

1	Déroulement de la réunion	3

1.1.	Cohésion du groupe et nouvelles directives	3

1.2.	Taches et Planning à venir pour la GLAO	3

1.2.1.	GL CAFE 0013 : Rendus (temps estimé 2h30)	3

1.2.2.	GL CAFE 0014 : Synthèse AGL/Méthodes	3

1.2.3.	GL CAFE 0016 : Préparation Soutenance	4

1.2.4.	GL CAFE 0017 : Soutenance en Anglais	4

1.2.5.	GLCAFE 0018 : ESSAI OGL outil de réalisation et CVS	4

1.2.6.	GL-CAFE 0005 : PCO	4

1.2.7.	GL CAFE 0006 : Glossaire	5

2	Plan d’actions	5

# Participants

Présents :

- Anne BERNARD

- Julien GUISSET

- Laurent JEAN

- Gilles PERROUIN

Excusés :

- Sans objet

Absents :

- Guennadi MASLOV

# Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- Guennadi MASLOV quitterait la spé SIGL et le GL Café.

- Taches et Planning à venir pour la GLAO

# Déroulement de la réunion

## Guennadi Maslov quitterait la spécialisation…

- Kamel KHELIL, du groupe 6 de la promo SIGL 2002, a annoncé Lundi 12/03/01 à Hervé Durand, Anne Bernard et Julien Guisset, lors du suivi de Labo SIE que Guennadi aurait décidé d’abandonner la spécialisation pour redoubler en SRS l’année prochaine.

- Le groupe attend une confirmation par la voie officielle de l’abandon de Guennadi.

- Le groupe décide de prévenir M. Laroque de cette information pour qu’il en face bon usage.

## Taches et Planning à venir pour la GLAO

### GL CAFE 0013 : Rendus (temps estimé 2h30)

- Lje responsable

- Vérifier une dernière fois la cohérence (1h Gpe et 1h Lje) 		CLOS

- Rendre l’Etat de l’Art des AGL à Grégoire Me 07/03/01 (30 min Gpe)	CLOS

- Rendre Le Panorama des Methodes à Alain Me 07/03/01 (30 min Lje)	CLOS

- Rendre Le PCO v4 à Frédéric le Lu 20/03/01 (30 min Jgu)		OUVERT

### GL CAFE 0014 : Synthèse AGL/Méthodes

- Gpe responsable

- Etablir un document croisant les information de l’« Etat de l’art des AGL » et du « Panorama des méthodes ».							OUVERT

- Temps estimé 2h Gpe, 2h Abe et 1h Jgu (prévu pour Me 14/03/01)

#### GL CAFE 0015 : Récupération OGL

- Lje responsable

- Récupérer tous les OGL choisis par le groupe en se consignant aux directives GLAO	OUVERT

- Temps estimé 5h Lje (prendra 2 à 3 semaine en raison de la nature de la tache)

### GL CAFE 0016 : Préparation Soutenance

- Nouvelle Action

- Abe responsable

- Préparer la soutenance du groupe pour le Lundi 19/03/01 en français et mauvais anglais	OUVERT

- Temps estimé 4h Abe, 4h Gpe, 2h Jgu (prévu Me 14/03/01)

### GL CAFE 0017 : Soutenance en Anglais

- Lje Responsable

- Corriger la soutenance GL CAFE 0016 en bon anglais 				OUVERT

- S’entraîner à la soutenance							OUVERT

- Lje 4h, Abe 2h, Jgu 2h, Gpe 2h, Gma 2h

### GLCAFE 0018 : ESSAI OGL outil de réalisation et CVS

- Lje responsible (Gma remplacé)

- Essayer un outil de réalisation et mettre en place CVS pour permettre un travail réseau	OUVERT

- Permettre d’établir dans quelle mesure CVS pourra s’interfacer avec le futur référentiel	OUVERT

- Temps estimé 10h Jgu (prévu Me 14/03/01)

### GL-CAFE 0005 : PCO

- Responsible Jgu

- Reprendre le PCO v4 et documents associés en orientant les modification vers le client	OUVERT

- Temps estimé 8h Jgu, 2h Abe	(prévu Me 14/03/01)

### GL CAFE 0006 : Glossaire

- Responsable Abe

- Mise à jour Glossaire								OUVERT

- Temps estimé 2h Abe (prévu ASAP)

# Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle | Resultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL-CAFÉ 005 | O | 23/01/01 | Jgu | 06/03/01 |  | PCO |  |
| GL-CAFE 006 | O | 23/01/01 | Abe | - | - | Glossaire |  |
| GL-CAFE 013 | O | 06/03/01 | Lje | 19/03/01 |  |  |  |
| GL-CAFE 014 | O | 06/03/01 | Gpe | 19/03/01 |  | Synthèse AGL/Méthodes |  |
| GL-CAFE 015 | O | 06/03/01 | Lje | 19/03/01 |  | Récupération OGL |  |
| GL-CAFE 016 | O | 06/03/01 | Abe | 19/03/01 |  | Préparation Soutenance |  |
| GL-CAFE 017 | O | 06/03/01 | Lje | 19/03/01 |  | Soutenance en Anglais |  |
| GL-CAFE 018 | O | 06/03/01 | Gma | 19/03/01 |  | ESSAI OGL outil de réalisation et CVS |  |

Référrence :  NOM pour le nom du groupe, nnn pour le numéro de l'action.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

Les actions en gras sont nouvelles.

Prochaine réunion prévue pour le mardi 13 mars 2001.