| Compte-rendu de la réunion du 17/05/2001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence : CR170501_11 | Version : 1 | Date : 17/05/2001 |
| Validé par : Laurent JEAN |  |  |
| Destinataires : Hervé DURAND |  |  |
| Remarques |  |  |

Table des Matières

Participants	2

Ordre du jour	2

1	Déroulement de la réunion	3

1.1.	Etat d’avancement des notes sur nos OGL	3

1.2.	Etude des passerelles entre les différents outils	3

1.3.	Tâches et Planning à venir pour la GLAO	3

1.3.1.	GLCAFE 0024 : Etude Win’Design et MERISE	3

1.3.2.	GLCAFE 0025 : Etude d’Objecteering	3

1.3.3.	GLCAFE 0030 : Etude de WinRunner	4

1.3.4.	GLCAFE 0032 : Etude de CodeWarrior	4

1.3.5.	GLCAFE 0034 : Spécifications des passerelles dans notre AGL	4

1.3.6.	GL CAFE 0006 : Glossaire	4

2	Plan d’actions	5

# Participants

Présents :

- Anne BERNARD

- Julien GUISSET

- Laurent JEAN

- Gilles PERROUIN

Excusés :

- Sans objet

Absents :

- Sans objet

# Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- Etat d’avancement des notes sur nos OGL ;

- Etude des passerelles entre les différents outils ;

- Tâches et Planning à venir pour la GLAO ;

# Déroulement de la réunion

## Etat d’avancement des notes sur nos OGL

- Approfondir notre démarche d’utilisation de nos outils, et de façon plus générale celle de notre AGL ;

- Reprendre la note faite sur Win’Design et Objecteering et détailler les flux ;

- Ecrire une note sur Win’Runner ;

- Ecrire une note sur CodeWarrior ;

- Note synthétisant l’ensemble. Y définir notre démarche d’utilisation de notre AGL.

## Etude des passerelles entre les différents outils

- Spécification des passerelles qui interviennent entre les outils m

- Synthèse de cette étude sous forme de diagramme de flux.

## Tâches et Planning à venir pour la GLAO

### GLCAFE 0024 : Etude Win’Design et MERISE

- Lje responsable

- Etude MERISE								OUVERT

- Etude Win’Design							OUVERT

- Temps estimé 5h Lje, Abe

### GLCAFE 0025 : Etude d’Objecteering

- Gpe responsable

- Utilisation d’Objecteering							CLOS

- Délimitation du support d’UML						CLOS

- Temps estimé 5h Gpe

### GLCAFE 0030 : Etude de WinRunner

- Abe responsable

- Etude de WinRunner							OUVERT

- Temps estimé 10h Abe

### GLCAFE 0032 : Etude de CodeWarrior

- Gpe responsable

- Etude de CodeWarrior							CLOS

- Temps estimé 8h Gpe

### GLCAFE 0034 : Spécifications des passerelles dans notre AGL

- Jgu responsable

- Flux dans notre AGL							OUVERT

- Temps estimé 10H GL CAFE

### GL CAFE 0006 : Glossaire

- Responsable Abe

- Mise à jour Glossaire							OUVERT

- Temps estimé 2h Abe

# Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle | Resultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL-CAFE 006 | O | 23/01/01 | Abe | - | - | Glossaire |  |
| GL-CAFE 024 | O | 24/04/01 | Lje, Abe | 13/05/01 | 21/05/01 | Etude Win’Design et MERISE |  |
| GL-CAFE 025 | O | 24/04/01 | Gpe | 13/05/01 | 21/05/01 | Etude d’Objecteering |  |
| GL-CAFE 030 | O | 07/05/01 | Abe | 21/05/01 | 21 | Etude de WinRunner |  |
| GL-CAFE 032 | O | 11/05/01 | Gpe | 21/05/01 | 21/05/01 | Etude de CodeWarrior |  |
| GL-CAFE 034 | O | 11/05/01 | Jgu | 13/05/01 | - | Spécifications des passerelles dans notre AGL |  |

Référence :  NOM pour le nom du groupe, nnn pour le numéro de l'action.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

Les actions en gras sont nouvelles.

Prochaine réunion prévue pour le mardi 22 mai 2001.