| Compte-rendu de la réunion du 20/04/2001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence : CR200401_08 | Version : 1 | Date : 20/04/2001 |
| Validé par : Laurent JEAN |  |  |
| Destinataires : Hervé DURAND |  |  |
| Remarques |  |  |

Table des Matières

Participants	2

Ordre du jour	2

1	Déroulement de la réunion	3

1.1.	Les modèles conceptuels pour notre référentiel	3

1.2.	Etude et réflexion sur les passerelles entre nos différents outils	3

1.3.	Etat de l’avancement de la récupération des OGL	3

1.4.	Tâches et Planning à venir pour la GLAO	3

1.4.1.	GL CAFE 0019 : Rendus (temps estimé 3,5 h)	3

1.4.2.	GLCAFE 0021 : Utilisation Win’Design	4

1.4.3.	GLCAFE 0022 : Modèles conceptuels	4

1.4.4.	GL CAFE 0006 : Glossaire	4

2	Plan d’actions	5

# Participants

Présents :

- Anne BERNARD

- Julien GUISSET

- Laurent JEAN

- Gilles PERROUIN

Excusés :

- Sans objet

Absents :

- Sans objet

# Ordre du jour

Les sujets suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

- Présentation des modèles conceptuels pour notre référentiel

- Etude et réflexion sur les passerelles entre nos différents outils

- Etat de l’avancement de la récupération des OGL

- Tâches et Planning à venir pour la GLAO

# Déroulement de la réunion

## Les modèles conceptuels pour notre référentiel

- Julien a présenté au groupe une version des modèles conceptuels de données qu’on implémentera dans notre référentiel

## Etude et réflexion sur les passerelles entre nos différents outils

- Enumération des différentes passerelles entre nos outils de conception, le référentiel, et le gestionnaire de configuration CVS

- Réflexion sur la mise en place d’un système de plugins dans nos différents outils. Ces outils seront-ils capables d’accepter des plugins ?

- Différentes possibilités de types de passerelles : Les plugins feront :

    - soit appel à un exécutable externe qui se chargera de lancer des commandes vers nos différents outils de notre AGL

    - soit lanceront eux-même une ou plusieurs commandes vers les différents outils.

## Etat de l’avancement de la récupération des OGL

- CodeWarrior est en cours de récupération. Deux possibilités : soit obtenir une version « étudiante » à prix dérisoire, soit obtenir un contact privilégié avec Metrowerks (Grégoire Barbier recherche).

- Objecteering devrait être obtenu cette semaine au plus tard. Possibilité de formation.

- Outils de test en cours de récupération.

## Tâches et Planning à venir pour la GLAO

### GL CAFE 0019 : Rendus (temps estimé 3,5 h)

- Jgu  responsable

- Passerelles entre OGL, référentiel et/ou CVS	 (1h Jgu, Abe)			CLOS

- Passerelle OGL de conception (1h Lje, Gpe)					CLOS

- Vérifier la cohérence des différents documents émis (1h Jgu)	 		CLOS

- Réunion des différents documents (30’ Jgu)					CLOS

#### GL CAFE 0020 : Récupération OGL

- Lje responsable

- Récupérer tous les OGL choisis par le groupe en se consignant aux directives GLAO	OUVERT

- Temps estimé 5h Lje

### GLCAFE 0021 : Utilisation Win’Design

- Jgu responsable

- Installation de Win’Design							CLOS

- Utilisation de Win’Design								OUVERT

- Temps estimé 6h Jgu

### GLCAFE 0022 : Modèles conceptuels

- Jgu responsable

- Prototype d’un modèle conceptuel de données pour notre référentiel			CLOS

- Temps estimé 5h Jgu

### GL CAFE 0006 : Glossaire

- Responsable Abe

- Mise à jour Glossaire								OUVERT

- Temps estimé 2h Abe

# Plan d’actions

| Référence | État | Date Creation | Responsable | Date Fin Prevue | Date Fin Reelle | Libelle | Resultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL-CAFE 006 | O | 23/01/01 | Abe | - | - | Glossaire |  |
| GL-CAFE 019 | O | 20/04/01 | Jgu | 23/04/01 |  | Rendus |  |
| GL-CAFE 020 | O | 13/03/01 | Lje | - | - | Récupération OGL |  |
| GL-CAFE 021 | O | 13/04/01 | Jgu | 20/04/01 |  | Utilisation Win’Design |  |
| GL-CAFE 022 | O | 13/04/01 | Jgu | 20/04/01 |  | Modèles conceptuels Référentiel |  |

Référence :  NOM pour le nom du groupe, nnn pour le numéro de l'action.

Etat :  C pour clos, R pour reporté, A pour annulé, O pour ouvert

Les actions en gras sont nouvelles.

Prochaine réunion prévue pour le mardi 24 avril 2001.